Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Aprueba — Desarrollo de la plataforma móvil y web de preparación para la PAES. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo Back End (área principal): diseño, corrección, aseguramiento y despliegue de la API REST. • Bases de Datos: migración del modelo a Cloud Firestore, con consultas nativas, índice compuesto y reglas de acceso. • Calidad de Software: pruebas automatizadas y corrección de defectos de seguridad y de consistencia. • Desarrollo Front End: integración del sitio web y de la aplicación móvil con la API. |
| Competencias | • Ciclo de vida del software: se intervino un sistema existente en todas sus etapas, desde el análisis del código recibido hasta el despliegue en producción. • Bases de datos relacionales y no relacionales: se migró la persistencia a Cloud Firestore, con consultas nativas, índice compuesto y reglas de acceso. • Ingeniería de requisitos: se reconstruyó el contrato de la API en OpenAPI 3.1 y se documentaron 16 diferencias entre el documento de la empresa y el código. • Gestión de proyectos: se aplicó Scrum, con monitoreo del plan, ajustes justificados y redistribución de actividades. • Estándares, seguridad y sostenibilidad: se corrigieron las vulnerabilidades críticas, se aplicó el principio de mínimo privilegio en las credenciales y se documentaron los riesgos pendientes. • Desarrollo móvil: se generó y configuró el proyecto nativo de Android de la aplicación Flutter. Actualizar al cierre: integración de la app con la API. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | La Prueba de Acceso a la Educación Superior determina buena parte del futuro académico de los estudiantes chilenos, pero la calidad de la preparación depende de la capacidad de pago de cada familia. Un preuniversitario presencial cuesta varios cientos de miles de pesos al año. Aprueba busca reducir esa brecha con práctica gratuita o de bajo costo desde un teléfono, a partir de un banco de preguntas reales de la PAES. El proyecto se sitúa en Chile y se desarrolló para Alloxentric, empresa chilena de tecnología. Afecta directamente a estudiantes de tercero y cuarto medio, muchos de ellos menores de edad, e indirectamente a sus familias y establecimientos. Para el campo laboral de la carrera, el proyecto reproduce una situación habitual: recibir un sistema construido por terceros, evaluarlo críticamente y hacerse responsable de su calidad. El aporte de valor es concreto: el sistema recibido no podía recibir usuarios reales, porque permitía suplantar cuentas, activar planes de pago sin pagar y guardaba los datos en un archivo local. Al término del proyecto, la empresa dispone de una API desplegada sobre una base de datos real, con sus vulnerabilidades críticas cerradas, documentación verificable y pruebas automatizadas. |
| 2. Objetivos | Objetivo general. Implementar las mejoras de seguridad, persistencia y calidad necesarias para dejar el backend de la plataforma Aprueba, junto con su aplicación móvil y su sitio web del estudiante, en condiciones de despliegue productivo antes del término del semestre académico. Objetivos específicos y estado de cumplimiento. Los objetivos incluyen los ajustes realizados en la Fase 2. • 1. Migrar la persistencia a Cloud Firestore, con índices y reglas. Cumplido • 2. Corregir las seis vulnerabilidades identificadas. Críticas cumplidas; actualizar al cierre: rotación de tokens y límite de intentos • 3. Desplegar en Vercel durante el desarrollo y en Docker como entregable final. Vercel cumplido; actualizar al cierre: Docker • 4. Construir una batería de pruebas automatizadas sobre las reglas críticas. Prueba de integración cumplida; actualizar al cierre: pruebas unitarias • 5. Completar los flujos incompletos y los defectos de consistencia. Actualizar al cierre • 6. Documentar el contrato de la API en OpenAPI. Cumplido (88 operaciones) • 7. Integrar y adecuar los clientes (Android validado; iOS solo configurado). Sitio web cumplido; actualizar al cierre: app Flutter |
| 3. Metodología | El proyecto se desarrolló con Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), en sprints de dos semanas alineados con el calendario académico, complementado con GitHub Flow para la gestión del código. La metodología era pertinente por tres razones: la empresa esperaba avances frecuentes, lo que exige entregas incrementales; existían decisiones de alcance abiertas, lo que exige capacidad de adaptación; y el equipo era de dos personas, tamaño para el que Scrum puede aplicarse con roles compartidos. • Sprint 0 (semanas 5 y 6): Definición del proyecto, análisis del sistema recibido y configuración del repositorio. • Sprint 1 (semanas 7 y 8): Migración a Firestore, consultas nativas, importación del banco de preguntas, despliegue en Vercel, vulnerabilidades críticas y especificación OpenAPI (adelantadas). • Sprint 2 (semanas 9 y 10): Separación de la API y el sitio web, y configuración nativa de Android. • Sprint 3 (semanas 11 y 12): vulnerabilidades restantes, pruebas unitarias, artefactos Scrum e integración de los clientes. • Sprint 4 (semanas 13 y 14): Cierre de flujos incompletos, defectos de consistencia e integración de la app Flutter. • Sprint 5 (semanas 15 y 16): Empaquetado en Docker, configuración de iOS, documentación y cierre. • Cierre (semanas 17 y 18): Preparación y ejecución de la presentación final. Cada cambio entró por una rama corta y un Pull Request, con una vista previa desplegada y la prueba automatizada como condición de integración. Cada hito se marcó con una etiqueta versionada en la rama principal. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades. El desarrollo siguió el orden de dependencias definido en Fase 1: primero la persistencia y el despliegue, porque sin ellos ninguna otra mejora podía probarse en un entorno real; luego la seguridad; y por último las pruebas, la integración de los clientes y el empaquetado. • Persistencia. Se completó el controlador de Firestore, se reescribieron las consultas que leían colecciones completas, se definió un índice compuesto y reglas de acceso cerradas sobre el modelo definido por la empresa (Alloxentric, 2026b), y se importaron 1.365 preguntas. • Seguridad. Se cerró la suplantación de cuentas por acceso social y la activación de planes sin pago, se exigió un secreto de firma robusto en producción, se validó la pertenencia en invitaciones, se restringieron los orígenes y se agregaron cabeceras de seguridad, siguiendo el OWASP API Security Top 10 (OWASP Foundation, 2023). • Despliegue. La API y el sitio web se publicaron como proyectos independientes en Vercel, con despliegue automático y vistas previas por Pull Request. • Documentación. Se publicó la especificación OpenAPI 3.1 (OpenAPI Initiative, 2021) con 88 operaciones, contrastada con el documento de la empresa (Alloxentric, 2026a), y guías de despliegue, de la API y de seguridad pendiente. • Clientes. Se integró el sitio web con la API separada y se generó la configuración nativa de Android. Actualizar al cierre: integración de la app Flutter y configuración de iOS. • Actualizar al cierre: vulnerabilidades restantes, pruebas unitarias, cierre de flujos y empaquetado en Docker. Facilitadores. La documentación entregada por la empresa, el emulador de Firestore, el despliegue automático de Vercel y la prueba automatizada, que permitió modificar el código con confianza. Dificultades. El costo de lectura de las consultas originales en Firestore; la ejecución del backend en un entorno serverless; las respuestas duplicadas detectadas en producción; la falta de un equipo Mac para iOS; las decisiones de alcance pendientes de la empresa; y dos semanas sin avance (del 8 al 21 de octubre). Ajustes realizados. Se reescribieron las consultas con un índice compuesto; se agregó un adaptador delgado para Vercel que reutiliza el mismo servidor del contenedor; se corrigió el doble envío con escritura atómica; se acotó iOS a su configuración; se adoptó un modo de demostración controlado para pagos y acceso social; se adelantó la especificación OpenAPI; se reprogramó el Sprint 3; y se ajustó la distribución de las actividades restantes. Actualizar al cierre: ajustes de los sprints 3 a 5. |
| 5. Evidencias | Las evidencias permiten seguir cada etapa del proyecto y su resultado final. Se reúnen en el archivo de evidencias del proyecto. • Repositorio con historial de cambios Trece Pull Requests integrados entre el 30-09 y el 07-10, con ramas por tipo de cambio y la etiqueta v0.1.0.. Estado: Disponible • Base de datos operativa Cloud Firestore en modo nativo con 22 colecciones, 1.365 preguntas importadas, índice compuesto y reglas de acceso cerradas.. Estado: Disponible • API y sitio web desplegados API en aprueba-api.vercel.app y sitio web en aprueba-student-web.vercel.app, con despliegue automático desde main.. Estado: Disponible • Especificación OpenAPI 3.1 Contrato en el estándar OpenAPI 3.1 (OpenAPI Initiative, 2021): 88 operaciones documentadas con Swagger UI protegido y verificación automática de que cada ruta está documentada.. Estado: Disponible • Prueba automatizada de integración Script que ejecuta 135 verificaciones en 15 secciones, incluidas las correcciones de seguridad, con resultado 135 de 135.. Estado: Disponible • Documentación técnica Guías de despliegue, de documentación de la API y de seguridad pendiente, en la carpeta docs/ del repositorio.. Estado: Disponible • Aplicación Android compilable Carpeta nativa de Android generada y configurada; la app compila.. Estado: Disponible • Pruebas unitarias Batería de pruebas sobre cuota diaria, medallas, permisos y autenticación, con su informe de ejecución.. Estado: Actualizar al cierre • Informe de cierre de seguridad Detalle de cada vulnerabilidad corregida y su verificación.. Estado: Actualizar al cierre • Entorno contenerizado Docker Compose que levanta el backend y los clientes.. Estado: Actualizar al cierre • Artefactos Scrum Visión del producto, Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y retrospectivas, en docs/scrum. Estado: Disponible Repositorio: https://github.com/ricvvrdoo/apruebaapp-capstone. API: https://aprueba-api.vercel.app. Sitio web: https://aprueba-student-web.vercel.app. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Ricardo Rodríguez. El proyecto confirmó mi interés por el desarrollo backend y la seguridad de aplicaciones. Las tareas que más me exigieron, como cerrar la suplantación de cuentas, separar las credenciales de la API y del sitio web, o reescribir consultas que habrían agotado la cuota de la base de datos, son decisiones que no se ven en la interfaz pero que determinan si un sistema puede recibir usuarios reales. Mis intereses siguen siendo los que planteé al inicio, ahora con más claridad: me interesa la seguridad de APIs y el modelado de datos en bases no relacionales. Quiero profundizar en autenticación y autorización, en gestión de secretos y en protección de datos personales. Me proyecto como desarrollador backend con foco en seguridad, en una empresa de tecnología que maneje datos sensibles. Elías Millahuala. Mi interés profesional sigue orientado a la calidad del software y al proceso de llevar un sistema desde el desarrollo hasta producción. Este proyecto me confirmó ese interés, pero también me mostró que la calidad no depende solo de las herramientas, sino de la constancia y del trabajo coordinado con el equipo. Las actividades que asumí para el cierre del proyecto (integración de los clientes, pruebas automatizadas y empaquetado en Docker) son justamente las áreas que quiero seguir profundizando. Me interesa especializarme en pruebas automatizadas, integración y entrega continua, y contenedores, porque son las prácticas que permiten que un sistema sea mantenible por otros equipos. Me proyecto trabajando como ingeniero de calidad o en un rol de DevOps en una empresa de tecnología. |