## Slide 1
PROYECTO CAPSTONE
Aprueba APP
Plataforma móvil y web de preparación para la PAES
Definición de Proyecto APT · Fase 1
Ricardo Rodríguez Salas · Scrum Master · Backend, seguridad y datos Elías Millahuala · Product Owner · Calidad, despliegue y clientes
Empresa mandante: Alloxentric
Notes: ≈10 s — Presenta Ricardo. "Buenas tardes. Somos Ricardo Rodríguez y Elías Millahuala, y presentamos la definición de nuestro Proyecto APT: Aprueba, una plataforma de preparación para la PAES que desarrollamos para la empresa Alloxentric." No leer la diapositiva. Avanzar rápido.

## Slide 2
ESTRUCTURA DEL EQUIPO
Roles y responsabilidades técnicas
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
2 / 16
RR
Ricardo Rodríguez Salas
SCRUM MASTER · BACKEND, SEGURIDAD Y DATOS
Seguridad: autenticación, autorización y gestión de secretos
Migración de la persistencia a Cloud Firestore
Facilitación de ceremonias y gestión del tablero
Coordinación técnica con la empresa mandante
EM
Elías Millahuala
PRODUCT OWNER · CALIDAD, DESPLIEGUE Y CLIENTES
Gestión y priorización del Product Backlog
Pruebas automatizadas y aseguramiento de calidad
Despliegue continuo y empaquetado en contenedores
Configuración nativa de la app y adecuación de los clientes
Trabajo compartido. Ambos integrantes desarrollan frontend y backend. La especialización define la responsabilidad principal de cada uno, no un límite: el contrato de API documentado permite avanzar en paralelo sobre la misma base de código.
Notes: ≈25 s — Ricardo. "El equipo somos dos. Yo asumo el rol de Scrum Master y me hago cargo de la seguridad del backend y de la migración de la base de datos. Elías es Product Owner y lleva calidad, despliegue e integración." Cerrar diciendo que ambos desarrollan frontend y backend, y que la especialización marca la responsabilidad principal de cada uno.

## Slide 3
CONTEXTO Y OPORTUNIDAD
El problema que aborda el proyecto
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
3 / 16
EL PROBLEMA
La preparación de calidad está condicionada por la capacidad de pago de cada familia.
Un preuniversitario presencial cuesta cientos de miles de pesos al año.
El puntaje termina correlacionando con el nivel socioeconómico más que con el esfuerzo.
Los estudiantes sin acceso llegan a rendir con menos práctica y sin retroalimentación.
LA PROPUESTA
Práctica ilimitada o de bajo costo desde el teléfono o el navegador.
Banco de preguntas reales de la PAES con explicación y árbol de habilidades.
Gamificación con medallas canjeables por beneficios de sponsors.
Grupos de estudio, comunidad y acceso a tutores.
~1.476
preguntas PAES reales
3°y 4° medio
público objetivo
Chile
primer mercado
Alloxentric
empresa mandante
Notes: ≈60 s — Ricardo. LÁMINA CLAVE. "En Chile la PAES define el acceso a la universidad, pero la calidad de la preparación depende de cuánto puede pagar cada familia. Un preuniversitario cuesta cientos de miles de pesos al año. El resultado es que el puntaje termina midiendo el nivel socioeconómico más que la capacidad." "Aprueba ataca eso entregando práctica ilimitada o de bajo costo desde el teléfono. Pero hoy la plataforma no puede recibir un solo usuario real, y ahí entra nuestro proyecto." No enumerar todos los puntos: elegir dos y dejar que la lámina hable.

## Slide 4
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Objetivo general
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
4 / 16
“
Implementar las mejoras de seguridad, persistencia y calidad necesarias para dejar el backend de la plataforma Aprueba, junto con su aplicación móvil y su sitio web del estudiante, en condiciones de despliegue productivo antes del término del semestre académico.
01
Seguridad
Cerrar las seis vulnerabilidades del sistema recibido, dos de ellas críticas para producción.
02
Persistencia
Migrar desde un archivo local hacia una base de datos gestionada en la nube.
03
Calidad
Construir la batería de pruebas que hoy no existe y automatizar el despliegue.
Notes: ≈35 s — Ricardo. Leer el objetivo completo, es corto y vale la pena que quede claro. "Fíjense en la palabra clave: no decimos construir, decimos dejar en condiciones de despliegue productivo. El sistema existe; lo que no existe es la posibilidad de ponerlo en manos de usuarios." Los tres pilares anticipan los objetivos específicos.

## Slide 5
ETAPAS METODOLÓGICAS DE INGENIERÍA
Objetivos específicos
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
5 / 16
01
Migrar la persistencia
Del archivo local a Cloud Firestore, con índices compuestos y reglas de acceso.
02
Corregir vulnerabilidades
Las seis identificadas, priorizando acceso social y cambio de plan.
03
Desplegar el servicio
Publicación continua durante el desarrollo y contenedores como entrega final.
04
Construir pruebas
Sobre autenticación, autorización, cuota diaria y gamificación.
05
Completar flujos
Cerrar la resolución de recorrección de preguntas.
06
Documentar el contrato
Especificación OpenAPI versionada que unifique las fuentes actuales.
07
Integrar y adecuar los clientes
Configuración nativa de la app y ajuste al contrato y a la autenticación.
Los objetivos específicos son etapas metodológicas de ingeniería, no funcionalidades del producto.
Notes: ≈50 s — Ricardo. "Son siete objetivos, y quiero destacar que son etapas de ingeniería, no funcionalidades de la aplicación. Cada uno produce un entregable verificable." No leer los siete. Mencionar el 1 (Firestore), el 2 (seguridad) y el 6 (contrato de API) y decir que el resto está en el documento.

## Slide 6
FRONTERAS DEL PROYECTO
Alcance y delimitaciones
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
6 / 16
DENTRO DEL ALCANCE
App móvil del alumno
Flutter · iOS y Android · frontend y backend
Sitio web del alumno
React + Vite · frontend y backend
API REST del estudiante
Node.js + Express · servicio compartido por ambos clientes
Base de datos
Migración y modelado en Cloud Firestore
Despliegue
Publicación continua y empaquetado en contenedores
FUERA DEL ALCANCE
—
Consola de administración
Módulo existente, mantenido por la empresa
—
Generador de preguntas con IA
Módulo independiente con su propio backend
—
Panel de revisión
Especificado por la empresa, sin implementación
—
Portal del tutor
El lado profesor del marketplace
—
Pago de clases en la plataforma
Declarado como funcionalidad futura
Criterio de recorte. Un alcance menor terminado por completo vale más que uno amplio a medio hacer en trece semanas.
Notes: ≈45 s — Ricardo. "El alcance académico cubre la aplicación móvil y el sitio web del estudiante, en backend y frontend." "Quedan fuera por acuerdo con la empresa la consola de administración, el generador de preguntas con IA y el panel de revisión. No es que no existan: existen, pero acotar el alcance fue una decisión deliberada para entregar algo terminado en trece semanas." Esta lámina evita la pregunta incómoda al final.

## Slide 7
ESPECIFICACIÓN DE INGENIERÍA
Requerimientos funcionales y no funcionales
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
7 / 16
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
RF-01
Registro y acceso con correo, proveedores externos y verificación telefónica
RF-02
Onboarding: país, idioma, grado y asignaturas
RF-03
Práctica con cuota diaria (10 base, hasta 20 con bonos)
RF-04
Corrección, explicación y árbol de habilidades
RF-05
Medallas, canje, regalos y beneficios de sponsors
RF-06
Grupos de estudio con invitaciones y estadísticas
RF-07
Comunidad: publicaciones, comentarios y reacciones
RF-08
Marketplace de tutores, chat y análisis de falencias
RF-09
Suscripciones y gestión del plan
RF-10
Solicitud y resolución de recorrección de preguntas
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
RNF-01
Seguridad: identidad verificada contra el proveedor, rotación de tokens, secretos fuera del código
RNF-02
Privacidad: datos de menores conforme a Ley 21.719, exportación y borrado de cuenta
RNF-03
Persistencia: base gestionada con índices y reglas de acceso
RNF-04
Disponibilidad: despliegue reproducible en contenedores
RNF-05
Calidad: pruebas automatizadas sobre reglas críticas
RNF-06
Mantenibilidad: contrato de API versionado en OpenAPI
RNF-07
Usabilidad: interfaz responsiva, ES/EN y tema claro u oscuro
Los dos primeros requerimientos no funcionales son bloqueantes para salir a producción.
Notes: ≈45 s — Ricardo. "Los requerimientos funcionales describen el producto que se entrega; los no funcionales son los que definen nuestro trabajo." "Quiero destacar el RNF-01 y el RNF-02: seguridad y privacidad. La plataforma la van a usar menores de edad, así que no son requisitos opcionales." No leer la tabla. Señalar dos de cada columna.

## Slide 8
PROCESO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
Metodología: Scrum adaptado
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
8 / 16
Entregas incrementales
La empresa exige reporte de avance semanal
Capacidad de adaptación
Hay decisiones de alcance aún abiertas
Equipo pequeño
Dos integrantes sin dedicación exclusiva
SIETE SPRINTS DE DOS SEMANAS
S0
S5–6
Definición y entorno
S1
S7–8
Firestore y despliegue
S2
S9–10
Seguridad crítica y app nativa
S3
S11–12
Seguridad y pruebas
S4
S13–14
Flujos e integración
S5
S15–16
OpenAPI y contenedores
—
S17–18
Presentación final
CEREMONIAS
Sprint Planning al inicio de cada sprint
Daily asíncrona de coordinación
Review al cierre, junto al reporte a la empresa
Retrospective para ajustar el proceso
GESTIÓN DEL TRABAJO
Repositorio único en GitHub, una rama por funcionalidad
Revisión cruzada antes de integrar
El historial de commits es la evidencia de avance semanal
Tablero de backlog compartido con la empresa
Notes: ≈40 s — Ricardo. Última lámina de Ricardo, hacer el relevo. "Trabajamos con Scrum, en sprints de dos semanas. Lo elegimos por tres razones concretas: la empresa exige avance semanal, hay decisiones de alcance todavía abiertas, y somos un equipo de dos." "Los cierres de sprint coinciden con las evaluaciones de la asignatura, para que lo que mostremos sea siempre un incremento terminado." Cerrar con: "Elías continúa con el cronograma."

## Slide 9
PLANIFICACIÓN TEMPORAL · 18 SEMANAS
Cronograma y hitos de evaluación
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
9 / 16
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Definición del proyecto
Configuración del entorno
Migración a Cloud Firestore
Despliegue continuo
Vulnerabilidades críticas
Configuración nativa de la app
Vulnerabilidades restantes
Pruebas automatizadas
Cierre de flujos e integración
OpenAPI y contenedores
Documentación y defensa
Definición
Avance
Resultados
Final
Hoy: semana 4 · Cierre del semestre: 12 de diciembre de 2026
Notes: ≈40 s — Elías. Primera lámina de Elías, presentarse brevemente. "El semestre son 18 semanas, del 10 de agosto al 12 de diciembre. Hoy estamos en la semana 4." "Hay tres hitos duros: la evaluación de avance en la semana 10, la presentación de resultados en la 15 y la defensa final en la 17 y 18. El trabajo de valor se concentra antes de la semana 15."

## Slide 10
ECOSISTEMA DE DESARROLLO
Stack tecnológico y herramientas
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
10 / 16
CLIENTES
Flutter
App iOS y Android
React + Vite
Sitio del estudiante
Riverpod · GoRouter
Estado y navegación
BACKEND
Node.js + Express
API REST /api/v1
JWT
Sesión y roles
OpenAPI
Contrato versionado
DATOS
Cloud Firestore
Base no relacional
Drift / SQLite
Caché local en la app
Firebase Auth
Verificación telefónica
INFRAESTRUCTURA
Docker + Compose
Entrega final
Vercel
Avances continuos
GitHub
Repositorio y evidencia
Gestión: Scrum con tablero de backlog · Revisión cruzada de código · Pruebas automatizadas en Node.js
Notes: ≈35 s — Elías. "El stack no lo elegimos nosotros: viene dado por el sistema que recibimos, y esa es una condición realista del ejercicio profesional." "Lo que sí decidimos fue la capa de datos, Cloud Firestore, y la de despliegue: publicación continua durante el desarrollo y Docker como entrega final." No leer todas las tecnologías.

## Slide 11
DISEÑO DEL SISTEMA
Arquitectura de la aplicación por capas
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
11 / 16
CLIENTES
Aplicación móvil
Flutter · iOS y Android
Riverpod · GoRouter · Drift
Sitio web del estudiante
React + Vite
React Router · Fetch
HTTPS · JSON { data, error, meta }
SERVICIO
API REST · Node.js + Express
/api/v1
Autenticación JWT
Práctica y cuota
Gamificación
Grupos
Comunidad
Tutores y chat
Suscripciones
Recorrección
DATOS Y
EXTERNOS
Cloud Firestore
Base no relacional · Índices compuestos
Reglas de acceso · Caché local en la app
Servicios externos
Firebase Auth (teléfono) · Pasarela de pago
Notificaciones push · Almacenamiento
Un solo servicio atiende a la aplicación móvil y al sitio web: el contrato de API es compartido.
Notes: ≈50 s — Elías. LÁMINA CLAVE. "Arriba los dos clientes: la app Flutter y el sitio React. Ambos consumen exactamente la misma API por HTTPS, con el mismo envelope de respuesta. No hay dos backends: hay uno solo, y ese es el punto central de la lámina." "Al centro la capa de servicios: la API REST en Node y Express, con autenticación, cuota, gamificación y el resto del dominio." "Abajo, a la izquierda, la persistencia en Cloud Firestore: esa migración es nuestro primer sprint técnico. A la derecha, los servicios externos que el sistema consume." Si hay una pregunta técnica, es sobre esta lámina.

## Slide 12
MODELO DE DATOS · CLOUD FIRESTORE
Colecciones principales del sistema
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
12 / 16
users
perfil, plan y racha
cuota diaria y bonos
medallero
preferencias de estudio
questions
enunciado y alternativas
eje y dificultad
explicación y habilidad
answers
respuesta del alumno
resultado y fecha
corrections
motivo y estado
veredicto y recompensa
groups
miembros e invitaciones
estadísticas
contenido compartido
posts
publicaciones y likes
comentarios
tutors
perfil y valoraciones
conversaciones
plans · benefits
planes y precios
sponsors y beneficios
suscripciones
Base no relacional orientada a documentos. La integridad se aplica en la capa de servicios.
Notes: ≈40 s — Elías. "Firestore es una base orientada a documentos, no relacional. El documento central es el usuario, del que cuelgan sus respuestas, su medallero, sus notificaciones y su suscripción." "Alrededor están las colecciones del dominio: preguntas, grupos, publicaciones, tutores y planes." "Parte de nuestro trabajo es diseñar los índices compuestos y las reglas de acceso, que es lo que hoy no existe."

## Slide 13
SOSTENIBILIDAD DEL PRODUCTO
Modelo de negocio y monetización
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
13 / 16
Free
Gratuito
10 preguntas al día
Hasta 20 con bonos
Una prueba a elección
Grupos limitados
Uni
US$ 1 / mes
Preguntas ilimitadas
Una prueba completa
Grupos sin límite
Sin publicidad
All
US$ 5 / mes
Preguntas ilimitadas
Todas las pruebas
Contacto con tutores
Análisis de falencias
RECOMENDADO
Sponsors
Tercera vía de ingreso
Empresas financian beneficios
Los alumnos los canjean con medallas
Ingreso sin costo para el estudiante
Referencia de mercado. Un preuniversitario presencial en Chile cuesta varios cientos de miles de pesos al año. El plan más completo de Aprueba equivale a menos de cinco mil pesos mensuales.
Notes: ≈35 s — Elías. "El modelo es freemium. El plan gratuito da diez preguntas al día, ampliables a veinte si el alumno registra su colegio y su región." "Los planes de pago cuestan un dólar y cinco dólares mensuales, muy por debajo de un preuniversitario." "Y hay una tercera vía: los sponsors financian beneficios que los alumnos canjean con las medallas que ganan estudiando."

## Slide 14
ESTADO DEL SISTEMA RECIBIDO
Punto de partida: qué funciona y qué lo bloquea
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
14 / 16
LO QUE YA FUNCIONA
~1.476 preguntas reales · API de 3.150 líneas · 92 verificaciones end-to-end
LO QUE IMPIDE DESPLEGARLO
!
Los datos viven en un archivo local
Imposible desplegar en la nube: la información se perdería
!
Suplantación de identidad
El acceso con proveedores externos no verifica el token
!
Plan de pago sin pagar
El cambio de suscripción no valida el pago
!
Cero pruebas unitarias
No hay red de seguridad para modificar el código
Notes: ≈50 s — Elías. LÁMINA CLAVE. Es la que justifica todo el proyecto. "Esta lámina resume nuestro diagnóstico. A la izquierda, lo que la empresa nos entregó y que efectivamente funciona: el dominio completo, mil cuatrocientas preguntas reales, los dos clientes construidos." "A la derecha, lo que impide ponerlo en producción. Los datos viven en un archivo local, así que no se puede desplegar en la nube. Cualquier persona puede entrar como otro usuario a través del acceso social. Y cualquiera puede activarse un plan de pago sin pagarlo." "Nuestro proyecto es convertir la columna de la derecha en una columna vacía."

## Slide 15
VISIÓN A MEDIANO PLAZO
Mejoras futuras y evolución del producto
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
15 / 16
01
Expansión regional
El modelo de datos ya contempla Perú, Colombia y Brasil. Falta el banco de preguntas y la validación del onboarding por país.
02
Portal del tutor
Hoy el marketplace solo existe del lado del alumno. El profesor no tiene forma de registrarse ni de responder.
03
Pago de clases integrado
Actualmente el alumno contacta al tutor, pero la transacción ocurre fuera de la plataforma.
04
Generador con IA
La empresa ya construyó un módulo que genera preguntas con un modelo de lenguaje. Integrarlo ampliaría el banco sin carga manual.
Notes: ≈20 s — Elías. Pasar rápido. "Fuera del alcance de este semestre queda la expansión a otros países, el portal del tutor, el pago de clases dentro de la plataforma y la integración del generador de preguntas con IA que la empresa ya tiene construido."

## Slide 16
SÍNTESIS Y CIERRE
Conclusiones de la definición del proyecto
Aprueba · Definición de Proyecto APT · Capstone PTY4614
16 / 16
✓
Un proyecto de continuidad
No se construye desde cero: se recibe un sistema existente, se evalúa críticamente y se asume la responsabilidad de su calidad.
✓
Alcance acotado de forma deliberada
Aplicación móvil y sitio web del estudiante, en backend y frontend. Los módulos restantes quedan fuera por acuerdo con la empresa.
✓
Diagnóstico hecho y verificable
Seis vulnerabilidades identificadas, la capa de datos y la ausencia de pruebas documentadas antes de escribir una línea de código.
✓
Plan con hitos comprobables
Siete sprints de dos semanas alineados con el calendario académico, con evidencia de avance en el repositorio.
¿Preguntas?
Gracias por su atención.
Ricardo Rodríguez · Elías Millahuala
Notes: ≈30 s — Elías cierra, ambos quedan al frente para las preguntas. "Para cerrar: el proyecto es de continuidad, no de creación. Recibimos un sistema construido y nuestra responsabilidad es dejarlo en condiciones de ser usado." "Acotamos el alcance de forma deliberada, tenemos el diagnóstico hecho y un plan de trece semanas con hitos verificables." "Quedamos atentos a sus preguntas." Preguntas probables: por qué Firestore y no SQL; cómo se verifica que las vulnerabilidades quedaron cerradas; cómo se reparten frontend y backend siendo solo dos; por qué dejaron fuera el generador.